Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Sistema Unidad Territorial: plataforma web para la gestión digital de una junta de vecinos. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; bases de datos; seguridad y calidad de software. |
| Competencias | Desarrollar una solución de software que responda a los requerimientos de la organización. Construir modelos de datos y programar consultas y rutinas para manipular información en una base de datos. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica (backend, frontend y base de datos). Gestionar un proyecto informático: planificar, monitorear, ajustar y documentar. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema que busca solucionar. Las juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias gestionan a diario trámites y procesos como la emisión de certificados de residencia, la reserva de sedes sociales, el seguimiento de proyectos comunitarios y la difusión de noticias. Con frecuencia lo hacen de forma manual o con herramientas dispersas (papel, planillas, mensajería), lo que genera demoras, pérdida de información, poca trazabilidad y escasa transparencia hacia los vecinos. El Sistema Unidad Territorial centraliza estos procesos en una única plataforma web. Relevancia para el campo laboral. El proyecto integra lo que hace un profesional del desarrollo de software en un contexto real: levantar requerimientos, modelar datos, construir una API, desarrollar interfaces, controlar accesos y resguardar la calidad y accesibilidad del código. La digitalización de servicios para organizaciones comunitarias, municipales y de pequeña escala es una necesidad vigente, y este tipo de solución es representativa de ese mercado. Ubicación y características del lugar. La situación se ubica en Chile, en el ámbito de las organizaciones comunitarias territoriales reguladas por la Ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, en una unidad vecinal. Se trata de organizaciones de base, dirigidas por una directiva que normalmente trabaja de manera voluntaria y que dispone de recursos administrativos y tecnológicos limitados. A quiénes afecta. A los vecinos, que solicitan certificados, reservan espacios y se informan de lo que ocurre en su territorio; a la directiva y a quienes administran la organización, que aprueban usuarios, atienden solicitudes y gestionan proyectos; y, en general, a toda la comunidad, incluidas las personas mayores, para quienes la accesibilidad de la interfaz es especialmente importante. Aporte de valor. La plataforma reduce los tiempos de trámite al generar certificados en PDF y avisar por correo, ordena el uso de los espacios comunitarios con un calendario que evita superposiciones, transparenta el estado de los proyectos y mejora la comunicación con los vecinos. Este aporte es simulado en el contexto académico, pero la solución quedó construida con una base (roles, seguridad y modelo de datos) que permitiría llevarla a un uso real. |
| 2. Objetivos | Objetivo general. Desarrollar una plataforma web que permita gestionar digitalmente los principales procesos de una unidad territorial (registro y aprobación de vecinos, certificados, reservas, proyectos y noticias), mejorando la eficiencia y la transparencia de la gestión comunitaria. Objetivos específicos. OE1. Levantar los requerimientos y diseñar el modelo de datos del sistema (Fase 1). OE2. Construir la base del sistema: backend con Node.js/Express, frontend con React y base de datos PostgreSQL de 17 tablas. OE3. Implementar la seguridad del sistema mediante autenticación, control de acceso por roles y aprobación de nuevos usuarios. OE4. Automatizar los flujos principales: solicitud de certificados (con PDF y notificación por correo), reservas con calendario, gestión de proyectos y noticias. OE5. Resguardar la calidad y la accesibilidad del código mediante análisis estático (ESLint y jsx-a11y) y pruebas funcionales. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada. Utilicé un enfoque de desarrollo incremental e iterativo, con principios ágiles y una adaptación de Scrum a un proyecto individual: un listado priorizado de funcionalidades, iteraciones cortas por módulo y una revisión al cierre de cada iteración. Las fases fueron: Fase 1. Análisis y diseño: levantamiento de requerimientos y diseño del modelo de datos. Fase 2. Construcción de la base: base de datos PostgreSQL, API con Node.js/Express e interfaz con React. Fase 3. Implementación por módulos priorizados: seguridad y roles; registro y aprobación de vecinos; certificados; reservas; proyectos y noticias. Fase 4. Aseguramiento de la calidad: análisis estático con ESLint y jsx-a11y, y pruebas funcionales por rol de usuario. Fase 5. Cierre: corrección de errores, documentación, recopilación de evidencias y preparación de la demostración. Pertinencia para cumplir los objetivos. El sistema se compone de módulos relativamente independientes que comparten un núcleo común (usuarios, roles y seguridad). Un desarrollo incremental permitió construir primero ese núcleo y luego agregar un módulo a la vez, probando cada flujo completo (base de datos, API e interfaz) antes de continuar. Al ser un proyecto individual con tiempo acotado, esta forma de trabajo me dio la flexibilidad de reordenar prioridades sin afectar el resto del sistema y de entregar valor temprano. Además, el trabajo previo de modelado de la Fase 1 redujo el retrabajo en la etapa de construcción. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades del proyecto. 1. Base de datos: implementación en PostgreSQL del modelo de la Fase 1, con 17 tablas, y su script SQL. 2. Backend: construcción de la API REST con Node.js/Express y conexión con la base de datos. 3. Frontend: desarrollo de la interfaz con React, con vistas diferenciadas según el rol del usuario. 4. Seguridad: inicio de sesión, control de acceso por roles y aprobación de usuarios. 5. Módulos funcionales: registro de vecinos; solicitud de certificados con generación de PDF y notificación por correo; reservas con calendario; panel de gestión de proyectos; noticias. 6. Calidad y cierre: análisis estático con ESLint y jsx-a11y, pruebas funcionales, documentación y preparación de la demostración. Facilitadores. (1) El modelo de datos y los requerimientos definidos en la Fase 1 evitaron rehacer trabajo. (2) Usar JavaScript tanto en el backend como en el frontend redujo el cambio de contexto. (3) Trabajar por módulos permitió probar cada flujo completo antes de pasar al siguiente. (4) ESLint con jsx-a11y entregó retroalimentación inmediata sobre calidad y accesibilidad. Dificultades. (1) Definir qué puede hacer cada rol y reflejarlo en las rutas y en las vistas. (2) Integrar servicios externos para generar los certificados en PDF y enviar los correos. (3) Evitar la superposición de horarios en las reservas. (4) Administrar el tiempo al ser un proyecto individual. Ajustes realizados. Para abordar los permisos, definí una matriz de roles y validé el acceso tanto en el backend como en el frontend. Aislé la generación de PDF y el envío de correos en módulos propios y los probé por separado. En las reservas agregué validaciones en el backend, no solo en la interfaz. Respecto del plan, no eliminé actividades: adelanté la seguridad antes de los módulos funcionales, porque todos dependen de ella, e incorporé el análisis estático con ESLint y jsx-a11y como actividad de calidad. |
| 5. Evidencias | Las siguientes evidencias dan cuenta de las etapas del proyecto y de su resultado final: Código fuente: repositorio con el backend (Node.js/Express) y el frontend (React) funcionando. Modelo de datos y base de datos: modelo entidad-relación de la Fase 1 y script SQL con las 17 tablas implementadas en PostgreSQL. Sistema funcional: demostración del registro de vecinos, la aprobación de usuarios, la solicitud de certificados (con generación de PDF y notificación por correo), el sistema de reservas con calendario y el panel de gestión de proyectos. Certificado generado: ejemplo de certificado en PDF emitido por el sistema. Calidad: resultado del análisis estático con ESLint y el plugin jsx-a11y. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Aporte del proyecto a mis intereses profesionales. Este proyecto me permitió conocer en la práctica cómo se construye una aplicación completa, desde el modelo de datos hasta una interfaz usable, y descubrir qué partes del trabajo disfruto más: diseñar la lógica del backend, modelar bases de datos y cuidar que el sistema sea seguro y accesible. También confirmé que me motiva desarrollar software con un impacto concreto en las personas, como en este caso el de una comunidad. ¿Siguen siendo los mismos intereses? Se mantienen en lo esencial, pero se ampliaron y se volvieron más específicos. Al inicio de la asignatura mi interés era más general en el desarrollo de software; luego del proyecto me interesa especialmente el desarrollo full stack, el diseño de bases de datos y la seguridad y accesibilidad de las aplicaciones web. Intereses que me gustaría seguir explorando. Quisiera profundizar en seguridad de aplicaciones web, en pruebas automatizadas y en el despliegue de sistemas en la nube, aspectos que en este proyecto abordé solo parcialmente. Proyección laboral. Me proyecto como desarrollador full stack en un equipo que construya soluciones para organizaciones públicas, municipales o comunitarias. Este proyecto es una evidencia concreta de mi capacidad para llevar una idea desde el análisis de requerimientos hasta un sistema funcional, y quiero seguir fortaleciendo esas habilidades mediante nuevos proyectos y certificaciones. |