Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Alan Andres Enrique Barria Barria |
| --- | --- |
| Rut | 21.862.271-2 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Puerto Montt |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema unidad Territorial |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Análisis y evaluación de soluciones informáticas Desarrollo de Software |
| Competencias | - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problema que aborda: Las juntas de vecinos son organizaciones comunitarias de carácter territorial, reguladas en Chile por la Ley N° 19.418, que representan a los residentes de un barrio, promueven el desarrollo de la comunidad y defienden sus intereses ante las autoridades. Sin embargo, en muchos casos gestionan sus procesos de forma manual o con herramientas informales (cuadernos, planillas, mensajes de WhatsApp): la inscripción de vecinos, la emisión de certificados de residencia, la recepción de proyectos vecinales, el uso de canchas y sedes, y la difusión de avisos. Esto produce demoras en los trámites, pérdida o duplicidad de información, dependencia de la disponibilidad presencial del directorio y poca transparencia hacia los vecinos. Dentro de las organizaciones que usan herramientas TI, las juntas de vecinos suelen ser de las menos atendidas. Contexto y personas impactadas: El proyecto se sitúa en el contexto de una junta de vecinos chilena, tomando como referencia la realidad de las juntas de la comuna de Puerto Montt (Región de Los Lagos), donde se ubica mi sede. La solución se diseña de forma genérica y configurable para poder adaptarse a la unidad vecinal de cualquier junta. Impacta directamente al directorio (quienes administran la organización y no necesariamente tienen conocimientos informáticos) y a los vecinos de la unidad territorial mayores de 14 años, que podrán realizar trámites y acceder a información desde un sitio web. Relevancia para el campo laboral y elección del tema: Escogí este tema porque es un problema real y cercano, con impacto social directo, que permite integrar en un solo proyecto el levantamiento de requerimientos, el modelado de datos, el desarrollo de software y las pruebas de calidad. Para un ingeniero en informática es una situación laboral frecuente: digitalizar los procesos de una organización pequeña mediante un sistema de gestión con roles de usuario, flujos de aprobación, notificaciones y calendarios, usable por personas sin formación técnica. Aporte de valor: El sistema permitiría reducir los tiempos de trámite, centralizar y resguardar la información de la junta, dar trazabilidad a las solicitudes y proyectos vecinales, comunicar avisos de forma oportuna y facilitar la participación de los vecinos. Con ello se fortalece la gestión de la organización y su vínculo con la comunidad. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo. Mejorar la gestión de la unidad territorial de una junta de vecinos mediante un sistema web que automatice y centralice sus principales procesos. En qué consiste. Se construirá un sitio web responsivo conectado a una base de datos, con usabilidad orientada a usuarios sin conocimientos informáticos, que considera dos tipos de uso: - Uso interno (directorio o personal autorizado): gestión de la inscripción de vecinos; solicitud y emisión de certificados de residencia; revisión de postulaciones de proyectos vecinales, que el directorio aprueba o rechaza y cuya resolución se notifica por email al solicitante; envío de notificaciones y avisos a los vecinos (afiche, email y/o WhatsApp); y publicación de noticias. - Uso público (vecinos): inscripción en la junta; solicitud de certificados de residencia; postulación de proyectos vecinales (solo miembros de la junta); solicitud de espacios comunitarios (canchas, salas, plazas) mediante un calendario; inscripción en actividades vecinales sujeta a cupos; recepción de avisos y visualización de noticias. Cómo se aborda. Se desarrollará de forma iterativa e incremental (Scrum adaptado a trabajo individual), partiendo por el análisis de requerimientos, el diseño del modelo de datos y de las interfaces, y luego construyendo los módulos por sprints, priorizando primero el núcleo del sistema. La calidad se verificará con un plan de pruebas y validación con usuarios. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT "Sistema Unidad Territorial" se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, porque implica analizar un problema real (la gestión manual de una junta de vecinos), diseñar los datos que lo soportan, construir un sistema web y verificar su calidad. Esto es propio del trabajo de un ingeniero en informática: convertir las necesidades de una organización en una solución tecnológica útil para personas sin conocimientos técnicos. Las competencias seleccionadas son necesarias para resolver esta problemática: Desarrollo de software: el sistema tiene varios módulos (inscripción, certificados, proyectos vecinales, calendario, avisos) con distintos roles de usuario. Para construirlo de forma ordenada y mantenible se usará un desarrollo iterativo e incremental (Scrum adaptado a trabajo individual). Modelos de datos: los problemas actuales de pérdida y duplicidad de información se resuelven con una base de datos relacional que centralice los datos de vecinos, solicitudes y proyectos, y que sea escalable para adaptarse a otras juntas de vecinos. Pruebas de certificación: como el sistema maneja datos personales y emite certificados de residencia, debe ser confiable y fácil de usar. Por eso se aplicará un plan de pruebas y validación con usuarios. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales están en el desarrollo web y el desarrollo de aplicaciones, es decir, construir software que las personas usen en su día a día y que resuelva problemas concretos. El Proyecto APT refleja estos intereses porque consiste en crear un sitio web responsivo, conectado a una base de datos y pensado para usuarios sin conocimientos informáticos. Incluye elementos propios del desarrollo web y de aplicaciones: roles de usuario, formularios, flujos de aprobación, calendario de reservas, notificaciones por email y/o WhatsApp, y una interfaz que se adapta a computadores y celulares. Realizar este proyecto va a contribuir a mi desarrollo profesional porque me permitirá desarrollar una aplicación completa, desde el levantamiento de requerimientos hasta la entrega de un producto funcional. Además, me dará experiencia en aspectos que se piden en el campo laboral, como el diseño de interfaces usables, la integración con servicios externos, el trabajo con bases de datos y la validación del sistema con usuarios reales. También me servirá como portafolio para mostrar un proyecto concreto con impacto social. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el semestre porque su alcance se puede dividir en módulos y priorizar por sprints, comenzando por el núcleo del sistema (inscripción de vecinos y certificados) y sumando después los módulos complementarios (proyectos vecinales, calendario de espacios, avisos y noticias). Duración del semestre: el semestre permite distribuir el trabajo en etapas: análisis y diseño al inicio, desarrollo por sprints en la etapa central, y pruebas y validación al final. Horas asignadas a la asignatura: las horas de la asignatura, sumadas al trabajo autónomo, alcanzan para avanzar cada sprint, ya que el desarrollo se planifica en tareas pequeñas y medibles. Materiales requeridos: solo se necesita un computador y tecnologías gratuitas o de bajo costo (base de datos relacional, framework web de código abierto, servicio gratuito de envío de emails y hosting de prueba). No requiere licencias ni inversión económica. Factores que dificultan el desarrollo y cómo solucionarlos: Trabajo individual y carga académica de otras asignaturas: se usará Scrum adaptado con un tablero de tareas y metas semanales, priorizando lo esencial. Costo o límites de las integraciones (WhatsApp y email): se usarán servicios gratuitos y, para WhatsApp, enlaces de mensaje predefinido en lugar de una API de pago. Disponibilidad de usuarios reales para validar: se trabajará con datos simulados y, si no hay acceso a un directorio, se validará con personas cercanas que cumplan un perfil similar. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema web responsivo para la gestión de la unidad territorial de una junta de vecinos, que centralice en una base de datos única y automatice sus principales procesos (inscripción de vecinos, certificados de residencia, proyectos vecinales, uso de espacios comunitarios y difusión de avisos), reduciendo los tiempos de trámite y facilitando la participación de los vecinos.. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, considerando las necesidades del directorio y de los vecinos. Diseñar un modelo de datos relacional que represente vecinos, certificados, proyectos vecinales, espacios comunitarios, reservas, actividades, avisos y noticias, y que sea escalable para adaptarse a distintas juntas de vecinos. Desarrollar un sitio web con roles de usuario (directorio y vecinos) que implemente los módulos de inscripción, certificados de residencia, postulación y revisión de proyectos, calendario de espacios, inscripción en actividades y publicación de noticias. Implementar un sistema de notificaciones que informe por email (y por enlaces de WhatsApp) las resoluciones y avisos a los vecinos. Verificar la calidad del sistema mediante un plan de pruebas funcionales y de usabilidad, con validación de usuarios sin conocimientos informáticos.. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar el proyecto se utilizará la metodología ágil Scrum, adaptada a trabajo individual. Scrum es un marco iterativo e incremental que entrega el producto de forma progresiva mediante ciclos cortos llamados sprints. Al final de cada sprint se obtiene un avance funcional que se revisa y ajusta, lo que permite priorizar el núcleo del sistema y sumar los módulos complementarios después. El trabajo se organizará en las siguientes etapas: Análisis y diseño (primeros sprints): levantamiento de requerimientos con base en la realidad de las juntas de vecinos, diseño del modelo de datos relacional y prototipos de las interfaces. Desarrollo (sprints centrales): construcción por módulos, comenzando por el núcleo (inscripción de vecinos y certificados de residencia) y continuando con proyectos vecinales, calendario de espacios y actividades, notificaciones, avisos y noticias. Pruebas y validación (sprints finales): ejecución del plan de pruebas funcionales y de usabilidad, validación con usuarios sin conocimientos informáticos y corrección de errores. Cada sprint partirá con la selección de tareas desde un backlog priorizado, que se gestionará en un tablero de tareas (por ejemplo Trello o Jira) y terminará con una revisión del avance para ajustar el plan del siguiente sprint. Funciones y responsabilidades Como el proyecto es individual, asumiré los roles de Scrum: Product Owner: definir y priorizar los requerimientos según las necesidades del directorio y de los vecinos. Desarrollador: diseñar la base de datos, programar el sistema y sus interfaces. Gestión y calidad: mantener actualizado el tablero de tareas, planificar los sprints y realizar las pruebas para validar el funcionamiento del sistema.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentos de requisitos | Sistema de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, con los roles de usuario (dirección y vecinos) y el backlog priorizado | Evidencia el levantamiento y análisis del programa, y define que se va a construir en cada sprint |
| Avance | Modelo de datos | Diagrama y estructura de la base de datos relacional que representa vecinos, certificados, proyectos vecinales, espacios comunitarios, reservas, actividades, avisos y noticias. | Demuestra la competencia de construcción de modelos de datos y establece la base sobre la cual funcionará el sistema. |
| Avance | Prototipo de interfaz y modulo núcleo | Diseño de las pantallas principales del sitio y una primera versión funcional de la inscripción de vecinos y la solicitud de certificados de residencia. | Permite validar la usabilidad y comprobar que el modelo de datos funciona en un módulo real antes de completar el desarrollo. |
| Finan | Sistema web funcional | Sitio web responsivo conectado a la base de datos, con los módulos de inscripción, certificados, proyectos vecinales, calendario de espacios, actividades, notificaciones y noticias. | Es la principal evidencia del desarrollo de software y del cumplimiento del objetivo general. |
| Final | Plan y registro de pruebas | Documento con las pruebas funcionales y de usabilidad realizadas, sus resultados y las correcciones aplicadas. | Demuestra la competencia de pruebas de certificación y que el sistema cumple los requerimientos definidos. |
| Final | Validacion de usuarios | Registro de la revisión del sistema por personas sin conocimientos informáticos (idealmente miembros de una junta de vecinos), con sus observaciones y ajustes realizados. | Comprueba que el sistema es usable para el perfil de usuario al que está dirigido y que resuelve el problema real. |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollar una solución de software | Levantamiento y análisis de requerimientos | Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales según las necesidades del directorio y de los vecinos, y armar el backlog priorizado. | Entrevistas o consultas a miembros de juntas de vecinos, Ley N° 19.418, herramienta de tablero (Trello o Jira) | ¡ semana | Alan Barria | Si no hay acceso a un directorio real, se usará información pública y casos de referencia de juntas de Puerto Montt. |
| Construir modelos de datos | Diseño del modelo de datos | Diseñar el modelo relacional de vecinos, certificados, proyectos vecinales, espacios, reservas, actividades, avisos y noticias, con un diseño escalable para distintas juntas. | Herramienta de modelado (Draw.io, dbdiagram u otra), documento de requerimientos | ¡ semana | Alan Barria | Es evidencia de avance. Se debe cuidar que sea configurable para otras unidades territoriales. |
| Desarrollar una solución de software | Prototipo de interfaz de usuario | Diseñar las pantallas principales del sitio (inicio, inscripción, certificados, calendario, panel del directorio) pensando en usuarios sin conocimientos informáticos. | Figma o herramienta similar | ¡ semana | Alan Barria | Es evidencia de avance. Puede ser revisado con personas cercanas antes de programar. |
| Construir modelos de datos / Desarrollar una solución de software | Configuración del entorno e implementación de la base de datos | Preparar el entorno de desarrollo, crear la base de datos a partir del modelo y cargar datos de prueba simulados. | Computador, base de datos relacional, framework web de código abierto | ¡ semana | Alan Barria | Al usar herramientas gratuitas no se requieren licencias. Los datos simulados evitan depender de información real de vecinos. |
| Desarrollar una solución de software | Módulo núcleo: autenticación, inscripción de vecinos y certificados de residencia | Implementar los roles de usuario (directorio y vecinos), la inscripción de vecinos y la solicitud y emisión de certificados de residencia. | Framework web, base de datos, prototipo de interfaz | 2 semanas | Alan Barria | Es el módulo más importante, por eso se prioriza primero. Es evidencia de avance. |
| Desarrollar una solución de software | Módulo de proyectos vecinales | Permitir a los miembros postular proyectos, y al directorio aprobarlos o rechazarlos con notificación de la resolución al solicitante. | Framework web, base de datos | 2 semanas | Alan Barria | Requiere definir bien el flujo de aprobación para dar trazabilidad a cada postulación. |
| Desarrollar una solución de software | Módulo de calendario de espacios y actividades | Implementar la solicitud de canchas, salas y plazas mediante un calendario, y la inscripción en actividades con cupos. | Framework web, librería de calendario, base de datos | 2 semanas | Alan Barria | Se debe evitar el cruce de reservas y controlar los cupos. Si se complica, se simplifica la vista del calendario. |
| Desarrollar una solución de software | Notificaciones, avisos y noticias | Enviar emails automáticos, generar enlaces de WhatsApp con mensaje predefinido, y publicar avisos y noticias. | Servicio gratuito de envío de emails, enlaces de WhatsApp | 2 semanas | Alan Barria | Se evita una API de pago para WhatsApp. Los límites del servicio de email gratuito pueden restringir los envíos masivos. |
| Realizar pruebas de certificación | Plan y ejecución de pruebas | Diseñar y ejecutar pruebas funcionales y de usabilidad, registrar los resultados y corregir los errores encontrados. | Documento de plan de pruebas, herramientas de prueba del framework | 2 semanas | Alan Barria | Es evidencia final. Se deben probar en especial los certificados, por ser documentos con valor para el vecino. |
| Realizar pruebas de certificación | Validación con usuarios | Hacer que personas sin conocimientos informáticos (idealmente miembros de una junta de vecinos) usen el sistema, y registrar sus observaciones y ajustes. | Sistema desplegado en entorno de prueba, pauta de observación | 1 semana | Alan Barria | Depende de la disponibilidad de los usuarios. Si no hay acceso a un directorio, se valida con personas de perfil similar. |
| Desarrollar una solución de software / Realizar pruebas de certificación | Demo y presentación final | Preparar el sistema en un entorno local con datos de prueba cargados, ensayar la demostración y presentar el sistema funcionando junto con las evidencias. | Computador con el sistema instalado, datos de prueba, presentación, documento de evidencias | 1 semana | Alan Barria | Conviene ensayar la demo antes y tener un respaldo (capturas o video del sistema funcionando) por si ocurre algún imprevisto durante la presentación. |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y análisis de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipo de interfaz de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración del entorno e implementación de la base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo núcleo: autenticación, inscripción de vecinos y certificados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de proyectos vecinales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de calendario de espacios y actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notificaciones, avisos y noticias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan y ejecución de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación con usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demo y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.